# KI im Kundenservice einführen: Checkliste, Wissensbasis-Vorlage und Testfragen

Checkliste KI im Kundenservice · kistrategie.de

# Teil 1: Checkliste für die Einführung

## Vorbereitung

☐	Die 20 häufigsten Anliegen der letzten drei Monate ausgewertet

☐	Ausgangswerte gemessen: Zeit bis zur ersten Antwort, Bearbeitungszeit, Zufriedenheit

☐	Verantwortliche Person für Wissensbasis und KI-Einsatz benannt

☐	Betriebsrat informiert, falls Auswertungen zu Mitarbeitenden möglich sind

## Werkzeug und Recht

☐	Vorhandenes Ticketsystem auf KI-Funktionen geprüft

☐	Auftragsverarbeitungsvertrag, Speicherort, kein Training mit Kundendaten

☐	Hinweis im Chat, dass eine KI antwortet (Art. 50 KI-Verordnung)

☐	Datenschutzerklärung ergänzt

## Stufe 1: Assistenz für das Team

☐	Zusammenfassungen langer Verläufe

☐	Wissenssuche für Mitarbeitende

☐	Antwortentwürfe mit Freigabe durch einen Menschen

☐	Nach vier Wochen: Bearbeitungszeit erneut gemessen

## Stufe 2: Chatbot für Standardfragen

☐	Nur Anliegen mit eindeutiger Antwort

☐	Übergabe an Menschen mit einem Klick, Rückruf außerhalb der Geschäftszeiten

☐	Beschwerden, Kündigungen und Kulanz gehen immer direkt an Menschen

☐	Testfragen bestanden (Teil 3)

# Teil 2: Vorlage für Einträge der Wissensbasis

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Anliegen | [z. B. Rücksendung eines beschädigten Artikels] |
| Typische Fragen der Kunden (wörtlich) | [„Mein Paket kam kaputt an, was jetzt?“] |
| Verbindliche Antwort | [Schritte, Fristen, Link zum Formular] |
| Sonderfälle | [z. B. Großkunden, Speditionsware] |
| Was der Bot nie zusagen darf | [Erstattung ohne Prüfung, Kulanz] |
| Quelle | [Dokument, das als einzige Quelle gilt] |
| Verantwortlich | [Name] |
| Zuletzt geprüft | [Datum] |

# Teil 3: Testfragen vor dem Start

Sammeln Sie 50 echte Kundenfragen der letzten Monate, darunter schwierige, unklare und unfreundliche. Bewerten Sie jede Antwort.

| Nr. | Frage (anonymisiert) | Antwort richtig / unvollständig / falsch | Übergabe korrekt? | Lücke in der Wissensbasis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | […] | […] | […] | […] |
| 2 | […] | […] | […] | […] |
| 3 | […] | […] | […] | […] |

Startbereit ist der Chatbot erst, wenn praktisch keine falschen Antworten mehr vorkommen und er bei Unsicherheit sauber an einen Menschen übergibt. Wiederholen Sie den Test nach jeder größeren Änderung.

Ausführlich im Artikel: https://kistrategie.de/blog/ki-im-kundenservice/ · Erstgespräch: https://kistrategie.de/erstgespraech/